|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TERMO DE ABERTURA DE PROJETO** | | | |
| Nome do Projeto | **Projeto Representante-Empresa** | | |
| Objetivos do Projeto | | | |
| Este projeto tem como objetivo oferecer uma visão abrangente dos processos estabelecidos durante uma negociação entre uma Empresa fornecedora e um representante comercial. Com o intuito de proporcionar uma melhor comunicação e praticidade entre os dois lados. | | | |
| Justificativa do Projeto | | | |
| Tendo como plano de fundo um estudo do ponto de vista de um representante comercial, foram detectadas carências no processo de comunicaçao durante uma negociaçao, que os deixam lentos e ineficientes. | | | |
| Resultados Esperados ou Benefícios do Projeto | | | |
| Fornecer um canal que facilitará a comunicaçao entre o represante e a empresa representada, reduzir o trabalho manual, oferecer uma infra estrutura de dados mais eficiente e de facil manuseio. | | | |
| Premissas | | | |
| Contribuição de um profissional da área durante todo o periodo do projeto;  Continuidade da equipe inicial; | | | |
| Restrições | | | |
| Tempo para desenvolvimento antes do termino da cadeira em questão;  Mão-de-obra restrita ao grupo inicial;  Ausencia de recursos financeiros. | | | |
| Principais Riscos Identificados | | | |
| Extrapolar o tempo de desenvolvimento da aplicação. | | | |
| Data Inicial | | Data final | Custo Estimado |
| 10/09/2015 | |  | N/A |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Autoridades e Responsabilidades (Principais *Stakeholders*) | | | |
| Nome | Função / Papel | Responsabilidades / Expectativas | |
| Danilo Matheus | Gerente de Projeto | Tem a responsabilidade de planejar e controlar a execução do projeto. | |
| Ian Fireman | Desenvolvedor Lider | Desenvolver e estruturar a aplicação | |
| Abhner Fellipe | Analista de Sistemas | Levantar requisitos, mapear processos e realizar modelagem de dados | |
| Marcos e Entregas Principais | | | |
| Produto / Marco | | | Data Limite |
| Kickoff do projeto – Apresentação do termo de abertura | | | 11/09/2015 |
| Definir cliente e reuniões (ES) | | | 21/09/2015 |
| Apresentação do Plano de Projeto preliminar | | | 02/10/2015 |
| Ata da primeira reunião com o cliente (ES) | | | 05/10/2015 |
| Lo-fi mockups da primeira reunião (ES) | | | 13/10/2015 |
| Início do desenvolvimento (ES) | | | 20/10/2015 |
| Apresentação do Status Report e detalhamento do Plano de Projeto | | | 23/10/2015 |
| 1-2 Deploy + 2 stories (ES) | | | 27/10/2015 |
| Apresentação do Status Report e detalhamento do Plano de Projeto | | | 06/11/2015 |
| Apresentação final dos Projetos | | | 11/12/2015 |
| Elaborado por: Danilo Matheus de Oliveira Pedrosa | | | |
| Aprovado por: | | | |